FASE 1

-Diagrama de secuencia: entre todos

LUCAS
-Diagrama de clases
-LOG (con Raúl)

RAÚL
-MER (con Aitor)
-LOG (con Lucas)

AITOR
-BLOG y documentación
-XML y XSD (entre todos)

FASE 2

¿Desarrollo de los controladores?
¿Desarrollo del núcleo?

LUCAS
-Vistas y codificación de clases

RAÚL
-CRUD (con Aitor)
-Bases de datos

AITOR
-CRUD (con Raúl)
-Bases de datos

FASE 3

LUCAS
-Clases para manejo del XML (con Raúl)

RAÚL
-Script de red
-Modificación del núcleo (con Aitor)
-Clases para manejo del XML (con Lucas)

AITOR
-Modificación del núcleo (con Raúl)

FASE 4

Fichero con las pruebas
Documentación del proyecto
Sacar el .jar de Netbeans